План верстки сайту:

1. Head
2. Header
3. Main
4. Footer

Head з підключенням усіх потрібних ресурсів займе 20хв

Header доволі простий буде виконаний за 75хв

Main великий але повторюваний займе 4-5 годин

Footer ще простіший аніж head тому буде виконаний за 30хв

Сайт повністю я зробив за 10 годин на 2 години більше ніж заплановано